CÁC BƯỚC THỰC HIỆN MUA/ĐÓNG MỚI TÀU

B1: HĐQT xây dựng Kế hoạch mua/đóng mới tàu biển và trình VIMC chấp thuận, trình ĐHĐCĐ phê duyệt

*(Nếu mua/đóng mới tàu biển nằm ngoài Kế hoạch, HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

B2: NĐDPV lập Hồ sơ trình VIMC, trình ĐHĐCĐ xin phê duyệt chủ trương mua/đóng mới tàu biển với dự án mua/đóng mới tàu biển có giá trị =>35% tổng giá trị tài sản, (dự án mua/đóng mới tàu biển có giá trị từ 5% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trình HĐQT)

*(Hồ sơ gồm: (1) Tờ trình xin phê duyệt chủ trương mua/đóng mới tàu biển, (2) Kế hoạch kinh doanh liên quan đến việc mua, đóng mới tàu biển, (3) Các tài liệu liên quan đến nội dung nêu tại tờ trình)*

B3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư tàu

B4: HĐQT giao BĐH triển khai thực hiện dự án đầu tư tàu

B5: BĐH xây dựng Hồ sơ dự án đầu tư mua/đóng mới tàu biển

*(Hồ sơ Dự án đầu tư mua/đóng mới tàu biển gồm:………………..)*

B6: BĐH trình Hội đồng thanh lý và đầu tư thẩm định, đánh giá Hồ sơ dự án đầu tư mua/đóng mới tàu biển

B7: Hội đồng thanh lý và đầu tư lập Biên bản/Báo cáo kết quả thẩm định gửi BĐH

B8: BĐH trình HĐQT Hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư mua/đóng mới tàu biển, Biên bản/Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thanh lý và đầu tư

*(Hồ sơ trình phê duyệt Dự án đầu tư mua/đóng mới tàu biển gồm:……)*

B9: BĐH triển khai thực hiện mua/đóng mới tàu: đàm phán, giao dịch mua/đóng mới tàu; lập Hồ sơ quyết định mua/đóng mới tàu sau khi có kết quả đàm phán, giao dịch và trình HĐQT

*(Hồ sơ quyết định mua/đóng mới tàu biển gồm:………….)*

B10: HĐQT phê duyệt Hồ sơ quyết định mua/đóng mới tàu

B11: BĐH thực hiện ký kết hợp đồng hoàn tất thủ tục mua/đóng mới tàu biển.